CYCLE 4

ABRIL 27 – MAYO 3

Resumen Ejecutivo del Sprint

El Cycle 4 se estableció formalmente como un sprint de estabilización y sincronización técnica. Tras la reestructuración del calendario obligatorio realizada en el periodo anterior por indicaciones académicas, el equipo dedicó este ciclo a absorber, validar e integrar la totalidad de las tareas migradas desde el Cycle 3. El enfoque principal se centró en la consolidación del Backend y en resolver problemas de integración temprana en Git para evitar un desfase acumulativo de cara al cierre de semestre.

- Avances del sprint: Se estabilizaron e integraron exitosamente al repositorio las APIs y módulos migrados, logrando un avance controlado en el backend local. Se realizaron pruebas de conectividad inicial de las API de gestión de empleados, clientes y tipos de cabaña dentro de contenedores aislados.

- Dificultades / Bloqueos: Surgieron las primeras fricciones con el manejo de ramas en Git y conflictos en la fusión de código (merges) debido a la falta de lineamientos claros sobre qué cambios debían subir directamente a la rama principal (main). Adicionalmente, el frontend se mantuvo completamente detenido.

- Decisiones Clave: Se determinó congelar la arquitectura de controladores tal como venía del ciclo 3 para asegurar la entrega de este bloque funcional, posponiendo la refactorización arquitectónica para ciclos posteriores en caso de ser necesario, priorizando la tasa de finalización de tareas.

EVENTOS SCRUM INTEGRADOS:

- Sprint Planning: El equipo se reunió para realizar la planeación de emergencia derivada del cambio de fechas. El Sprint Goal se definió como: "Integrar y asegurar la funcionalidad completa de los endpoints heredados del ciclo anterior". Se acordó no añadir tareas nuevas del backlog al Sprint Backlog para enfocarse al 100% en regularizar la situación del equipo.

- Sprint Review: Se realizó una sesión de revisión técnica simulando la interacción con el Product Owner. Se demostró el correcto funcionamiento de las APIs mediante llamadas locales (endpoints GET y POST para Clientes, Empleados y Cabañas). Se reportó que los entregables cumplían con los criterios de aceptación iniciales del backend.

- Sprint Retrospective: El equipo concluyó que la absorción de tareas fue exitosa, pero advirtió que el uso incorrecto de Git podría corromper el código de la rama principal. Como acción de mejora obligatoria para el Cycle 5, se acordó que todas las nuevas tareas deberán iniciar creando una rama limpia extraída exclusivamente de 'main' y que no se permitirán mezclas directas sin previa revisión interna.

TAREAS FINALIZADAS DURANTE EL CYCLE

- Integración de Módulo de gestión de empleados en entorno local.

- Pruebas de endpoints para Módulo de gestión de Clientes.

- Estabilización de Módulo de gestión de Cabañas.

- Despliegue local y documentación interna de la API Tipo Cabañas.

EXTRACTOS DE LA REUNIÓN DE SINCRONIZACIÓN

02 de mayo de 2026

- Scrum Master: Buenas noches, compañeros. Como quedamos en la reunión de planeación, este ciclo 4 es exclusivamente para ponernos al día con las fechas que nos corrigió el ingeniero. Necesito saber si todos pudieron subir lo que arrastrábamos del ciclo pasado.

- Dev: Sí de mi parte ya logré subir los endpoints del módulo de clientes. El problema es que me tiró un par de conflictos con el código que subió Ludin ayer. Tuve que borrar unas dependencias a mano porque visual me estaba dando errores de compilación.

- Dev: A mí me pasó algo similar con el módulo de empleados. Creo que el problema es que estamos trabajando sobre las mismas ramas viejas del ciclo 3 y la main se está descontrolando. ¿Por qué no volvemos a clonar o limpiamos antes del lunes?

- Scrum Master: Eso es peligroso ahorita que urge entregar porcentaje de avance. Dejémoslo así integrado para que el ingeniero vea que cerramos este bloque. Pero para el ciclo 5 que empieza el lunes, queda prohibido tocar la main directamente. Vamos a sacar ramas limpias y estructurar bien las carpetas porque si no, nos vamos a terminar atrasando con el frontend.

- Dev: Entendido chamo. Empecemos de cero las ramas en el ciclo 5 para ir limpios.